RemHaos

QUALITY CONTROL & STAGE ACCEPTANCE LAYER

Обновление и усиление проекта

Документ для обсуждения с критиками, инвесторами и партнёрами

СТАТУС DISCUSSION DRAFT / НЕ УТВЕРЖДЕНО К РАЗРАБОТКЕ Документ предлагает усиление Модуля 4 «ГлавПрораб». Он не создаёт новый модуль, не меняет текущий Sprint 1 и не расширяет публичные обещания RemHaos до отдельного решения владельца.

Версия 0.1  •  5 августа 2026  •  Первый рынок обсуждения: Россия

Основание: действующий Product Charter, архитектура платформы и финальная архитектура Модуля 4; новая часть сформулирована как гипотеза для проверки.

# Содержание

1. Короткое решение

2. Критическая оценка идеи

3. Исходная архитектура RemHaos

4. Что именно предлагается усилить

5. Новый клиентский результат

6. Как работает поэтапный контроль качества

7. Три уровня проверки

8. Evidence: что считается доказательством

9. Роли, полномочия и ответственность

10. Влияние на продуктовую и техническую архитектуру

11. Роль AI и жёсткие ограничения

12. Коммерческая упаковка и партнёрская модель

13. Инвестиционная логика и защитимость

14. MVP, пилот и последовательность реализации

15. Метрики доказательства

16. Основные возражения и честные ответы

17. Риски и решения владельца

18. Рекомендуемое решение

19. Формулировки для разных аудиторий

Приложения: пример контрольной точки, data mapping, границы обещания

## Легенда статусов

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| ИЗВЛЕЧЕНО | Прямо зафиксировано в действующих документах RemHaos / исторических документах ArchiDom. |
| ИНТЕРПРЕТИРОВАНО | Вывод из уже утверждённой архитектуры и текущего обсуждения. |
| ГИПОТЕЗА | Новая идея, которую можно обсуждать, тестировать и отклонить. |
| OWNER DECISION | Решение владельца, без которого нельзя менять Product Contract, roadmap или публичные обещания. |
| НЕ РЕАЛИЗОВАНО | Целевая функция или направление, которое нельзя представлять как готовый продукт. |

# 1. Короткое решение

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Усилить Модуль 4 RemHaos не новой функцией «пять выездов», а полноценным контуром поэтапной приёмки: заранее заданные контрольные точки, обязательные доказательства, AI-предпроверка, профессиональная проверка, фиксация дефектов, повторная приёмка и блокировка перехода к следующему этапу до подтверждения.

RemHaos уже спроектирован как единая система проектных решений: одна актуальная версия, Project Graph, Project Memory, согласования, изменения и Evidence Layer. Модуль 4 уже содержит этапы, задачи, фотофиксацию, дефекты, Inspection, punch list и Evidence Pack. Следовательно, новая идея не требует пятого модуля и не отменяет существующую архитектуру. Она делает уже предусмотренный М4 понятным, продаваемым и операционно проверяемым.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКТОВАЯ ФОРМУЛА RemHaos связывает утверждённый проект с фактическим исполнением, не позволяет закрыть непроверенную работу следующим слоем и сопровождает замечания до повторной приёмки.

| 1 новый модуль: не нужен | 3 уровня проверки | 0 автономных AI-приёмок | 1 узкий M4 vertical slice |
| --- | --- | --- | --- |

Ключевое ограничение: RemHaos не должен обещать физическую гарантию качества, нормативное соответствие или замену инженера. Он организует доказуемый процесс приёмки и показывает, кем, когда, по какой версии и на каком основании принято решение.

# 2. Критическая оценка идеи

| 88/100 оценка концепции после усиления | Сильное соответствие архитектуре М4 | Не доказано юнит-экономика и готовность платить | Риск ответственность за профессиональную приёмку |
| --- | --- | --- | --- |

## С чем можно согласиться

Проверка качества должна быть привязана к этапам и скрытым работам, а не к произвольному количеству визитов.

Фото и видео полезны только как структурированные доказательства по заранее заданному заданию.

AI способен проверять полноту, последовательность, версию проекта и видимые расхождения, но не заменяет профессионального специалиста.

Дефект должен становиться управляемой задачей с ответственным, сроком, повторной проверкой и историей закрытия.

Коммерчески сильнее продавать «контролируемый путь до приёмки», а не отдельные услуги дизайнера, инженера и прораба.

## Три критических недостатка, которые ещё не решены

| № | Недостаток | Почему это критично |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель ответственности | Не определено, кто юридически оказывает профессиональную услугу, подписывает заключение и несёт ответственность за ошибочную приёмку. |
| 2 | Достоверность evidence | Фото можно подделать, снять не тот участок или загрузить после закрытия работ. Процесс снижает риск, но не устраняет его. |
| 3 | Последовательность разработки | М4 пока является целевой архитектурой, а текущий Sprint 1 прямо запрещает разработку интерфейсов M2–M4. Нельзя бросать текущий фундамент ради новой привлекательной идеи. |

ВЫВОД КРИТИКА Идея усиливает RemHaos только при одном условии: она оформляется как контролируемый workflow и профессиональный сервисный контур, а не как обещание «AI проверит ремонт по фотографии». Последнее звучит удобно, продаётся быстро и разваливается при первой скрытой протечке.

# 3. Исходная архитектура RemHaos

[ИЗВЛЕЧЕНО] RemHaos сохраняет четыре доменных модуля поверх общего Project Intelligence Core. Переименование ArchiDom в RemHaos не меняло архитектуру, Product Graph/Project Graph, Project Memory, Validation Engine, роли и границы продукта.

| Модуль | Результат |
| --- | --- |
| M1 — Заказчик | Запрос → бриф → паспорт → риски → scope → стоимость → КП. |
| M2 — Дизайнер | Концепция → варианты → материалы → мебель → бюджет → согласование. |
| M3 — Архитектор | Рабочая документация → спецификации → QA → выпуск пакета. |
| M4 — ГлавПрораб | Выданная версия → задачи → RFI → отклонения → изменения → приёмка → Evidence Pack. |

[ИЗВЛЕЧЕНО] В М4 уже зафиксированы Stage, Work Package, Task, Checklist Item, SiteObservation, Defect, Inspection, EvidenceItem, статусы READY_FOR_REVIEW / ACCEPTED / REWORK_REQUIRED, punch list и профессиональные human gates.

[ИЗВЛЕЧЕНО] М4 не является маркетплейсом подрядчиков, гарантом ремонта, безопасной сделкой, платёжным сервисом, страхованием, заменой технадзора или строительной ERP.

[ИЗВЛЕЧЕНО] Текущая фактическая готовность M4 ранее оценена как TARGET_ONLY / без подтверждённой реализации. Sprint 1 запрещает строить M2–M4 UI и расширять публичные claims.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ВЫВОД Мы не придумываем новый продукт поверх RemHaos. Мы делаем явным и коммерчески понятным то, что уже заложено в М4: проверка готовности, evidence, профессиональная приёмка и возврат на переделку.

# 4. Что именно предлагается усилить

| Усиление | Содержание | Статус |
| --- | --- | --- |
| Публичная упаковка М4 | Из «исполнение, отклонения и evidence» в понятный продукт «поэтапный контроль и приёмка ремонта». | ГИПОТЕЗА |
| Quality Gate | Следующий этап нельзя подтвердить, пока обязательная проверка не завершена или явно не принята с условиями. | ГИПОТЕЗА |
| Evidence Requirements | Для каждой контрольной точки заранее определено, какие фото, видео, замеры, акты и версии обязательны. | ГИПОТЕЗА |
| Три уровня проверки | Самопроверка подрядчика → дистанционный профессиональный review → риск-ориентированный выезд. | ГИПОТЕЗА |
| Defect-to-closure | Замечание не заканчивается отчётом: назначается исполнитель, срок, повторная проверка и закрытие. | УЖЕ СООТВЕТСТВУЕТ М4 |
| Payment readiness | Система показывает «допущено / не допущено к оплате», но не проводит платёж в MVP. | ГИПОТЕЗА |
| Партнёрский вход | Агентство или застройщик передаёт клиента в RemHaos после сделки; это канал дистрибуции, не marketplace. | ГИПОТЕЗА |

## Что не предлагается менять

Не создавать Module 5 или отдельную «систему технадзора».

Не превращать RemHaos в публичный каталог или маркетплейс подрядчиков.

Не давать AI право самостоятельно принимать техническую работу.

Не обещать гарантию качества, безопасность или нормативное соответствие без профессионального заключения.

Не внедрять платежи, escrow, страхование и арбитраж в первый vertical slice.

Не менять текущий Sprint 1 до доказанного завершения Platform Foundation и M1.

# 5. Новый клиентский результат

ДО Клиент получает фотографии, комментарий «всё готово» и спорит с подрядчиком уже после того, как работа закрыта следующим слоем.

ПОСЛЕ Клиент видит конкретный этап, действующую версию проекта, обязательные доказательства, результат профессиональной проверки, открытые дефекты, ответственного и допуск к следующему этапу или оплате.

## Предлагаемое обещание клиенту

RemHaos не обещает, что ошибок не будет. Он делает ошибки видимыми до того, как они станут скрытыми и дорогими, фиксирует ответственность и сопровождает исправление до повторной приёмки.

| Ценность | Что получает клиент |
| --- | --- |
| Понимание | Что сейчас делается, по какой версии и кто отвечает. |
| Контроль | Какие доказательства получены и кто принял этап. |
| Своевременность | Критические работы проверяются до закрытия плиткой, стяжкой, потолком или отделкой. |
| Управление дефектом | Замечание получает статус, срок, исполнителя и повторную проверку. |
| Деньги | Клиент видит, можно ли подтверждать этап к оплате; фактический платёж остаётся за рамками MVP. |
| История | В финале формируется Evidence Pack с версиями, решениями, осмотрами и закрытыми замечаниями. |

# 6. Как работает поэтапный контроль качества

| 1. АКТУАЛЬНЫЙ ПАКЕТ | 2. КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА | 3. РАБОТА + EVIDENCE | 4. AI- ПРОВЕРКА | 5. HUMAN REVIEW | 6. ПРИЁМКА / ПЕРЕДЕЛКА | 7. СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Шаг | Что происходит |
| --- | --- |
| 1. Подготовка | После выпуска M3 действующая baseline связывается со Stage / Work Package / Task и чек-листом проверки. |
| 2. Readiness Check | RemHaos проверяет документы, версии, материалы, зависимости, ответственных и открытые блокеры. |
| 3. Выполнение | Подрядчик выполняет работу по подтверждённой версии и переводит пакет в READY_FOR_REVIEW. |
| 4. Сбор evidence | Система требует конкретные фото, видео, замеры, маркировку материалов, акты или результаты испытаний. |
| 5. AI-предпроверка | AI ищет пропуски, устаревшие версии, явные расхождения и формирует вопросы проверяющему. |
| 6. Профессиональная проверка | Дизайнер проверяет соответствие проекту; технический специалист — технологию и безопасность в пределах полномочий. |
| 7. Решение | ACCEPTED, ACCEPTED_WITH_COMMENTS, REWORK_REQUIRED или REJECTED. |
| 8. Исправление | Каждый дефект назначается ответственному, получает срок и evidence исправления. |
| 9. Повторная приёмка | Дефект закрывается только после подтверждения проверяющим. |
| 10. Gate | Следующий этап или рекомендация к оплате открывается после принятия или отдельного зафиксированного исключения. |

## Состояния контрольной точки

| NOT READY | READY | IN PROGRESS | READY FOR REVIEW | ACCEPTED / COMMENTS | REWORK / REJECTED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Статус без причины запрещён. Любая блокировка должна содержать reason code, ответственное лицо, требуемое действие и срок.

# 7. Три уровня проверки

| Уровень | Кто / формат | Что проверяется | Когда |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень 1 | Самопроверка подрядчика | Чек-лист, обязательные evidence, подтверждение версии, заявление о готовности. | Все этапы |
| Уровень 2 | Дистанционный профессиональный review | Проверка evidence, чертежей, замеров, материалов и замечаний AI. | Большинство этапов |
| Уровень 3 | Выездная проверка | Инструментальные замеры и осмотр критических или сомнительных работ. | Риск-ориентированно |

## Почему нельзя продавать «пять выездов»

Количество визитов не связано с реальным риском конкретного объекта.

Часть этапов можно проверить дистанционно, часть нельзя принять без инструментального осмотра.

Клиент покупает не поездки, а управляемое снижение риска и доказательную приёмку.

Фиксированное число визитов создаёт ложную гарантию: инженер мог приехать пять раз и пропустить шестую критическую точку.

## Иллюстративная риск-матрица

| Этап | Минимальный пакет проверки | Рекомендуемый режим |
| --- | --- | --- |
| Перегородки и геометрия | Фото + замеры + сравнение с планом | По риску / сложной геометрии |
| Черновая электрика | Маршруты, точки, маркировка, тесты | Рекомендуется профессиональная проверка |
| Водоснабжение / канализация | Фото скрытых узлов, результаты испытаний | Часто требуется выезд или инструментальный протокол |
| Гидроизоляция | Слои, примыкания, материал, испытание | Критическая контрольная точка |
| Стяжка / штукатурка | Геометрия, влажность, замеры | По риску и типу покрытия |
| Чистовая отделка | Визуальные дефекты, соответствие проекту | Чаще дистанционно + выборочный выезд |
| Финальная сдача | Punch list, комплектация, работоспособность | Выездная итоговая приёмка |

Важно: матрица является иллюстрацией продукта, а не нормативным стандартом. Конкретные критерии утверждаются профильными специалистами и зависят от проекта.

# 8. Evidence: что считается доказательством

[ИЗВЛЕЧЕНО] Текущая архитектура допускает фотографии, видео, комментарии, замеры, акты, чек-листы, подтверждения получения, подписи, связанные документы, дату и автора.

| Требование | Правило |
| --- | --- |
| Связь | Каждый файл связан с Project, Stage, Work Package, Task, Checklist Item, baseline и ответственным. |
| Версия | Понятно, по какой версии проекта выполнялась и проверялась работа. |
| Время и автор | Фиксируются дата, исполнитель, загрузивший материал, и проверяющий. |
| Задание на съёмку | Система просит конкретный ракурс, измерение, маркировку или последовательность, а не «пришлите фото». |
| Полнота | Нельзя передать этап на review без обязательного минимального набора evidence. |
| Изменяемость | Замена файла или изменение источника создаёт новую версию и инвалидирует зависимое подтверждение. |
| Результат | Evidence само по себе не равно приёмке; требуется действие уполномоченного человека. |

## Снижение риска поддельных или нерелевантных фото

Guided capture: критические материалы снимаются внутри приложения по последовательным подсказкам.

Запрет загрузки из галереи для отдельных контрольных точек, если это допустимо юридически и технически.

Отметка времени, устройства и проекта; геолокация только при явном согласии и необходимости.

Обязательный общий план + крупные планы + измерение в одном наборе.

Случайный запрос дополнительного ракурса или короткого live-video.

Риск-ориентированная выборочная выездная проверка.

История изменений evidence и запрет бесследной замены.

ЧЕСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ Ни guided capture, ни метаданные не устраняют мошенничество полностью. RemHaos снижает вероятность подмены и делает evidence проверяемым, но критические скрытые работы всё равно требуют профессионального контроля.

# 9. Роли, полномочия и ответственность

| Роль | Отвечает за | Не отвечает автоматически за |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик / мастер | Выполняет работу, подтверждает baseline, проходит самопроверку, загружает evidence, исправляет дефекты. | Не принимает собственную критическую работу как независимый проверяющий. |
| ГлавПрораб | Координирует этапы, блокеры, RFI, сроки, исполнителей и передачу на review. | Не утверждает технические решения вне полномочий. |
| Дизайнер / авторский надзор | Проверяет соответствие дизайн-решениям, размерам, расположению, материалам и утверждённой композиции. | Не считается автоматически техническим инженером. |
| Технический специалист / технадзор | Проверяет технологию, измерения и технические требования в пределах квалификации и договора. | Не отвечает за решения и участки, которые не входили в проверку. |
| Клиент | Согласует разрешённые решения, видит статус, замечания, бюджет/срок и подтверждает коммерческие действия. | Не подтверждает техническую корректность. |
| RemHaos | Хранит версии, evidence, статусы, права, audit trail; запускает workflow, блокирует переходы и формирует отчёты. | Не является физическим исполнителем и не заменяет профессиональную ответственность. |

## Два возможных операционных режима

| Модель | Как работает | Компромисс |
| --- | --- | --- |
| A. Platform-only | Студия, заказчик или подрядчик приглашает собственного проверяющего. RemHaos организует процесс и хранит доказательства. | Ниже операционная нагрузка и юридический риск; слабее контроль качества сервиса. |
| B. Managed Quality Service | Проверяющий назначается через партнёрскую сеть и работает по стандарту RemHaos; отдельный договор на профессиональную услугу. | Сильнее продукт и выручка; выше ответственность, требования к страхованию, квалификации и контролю партнёров. |

РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ ПИЛОТА PLATFORM-COORDINATED / PARTNER-DELIVERED RemHaos задаёт workflow, evidence и контроль статусов; профессиональную проверку оказывает независимый партнёр по отдельному договору. Это позволяет проверить спрос и процесс, не изображая из платформы мгновенно возникшую федеральную службу строительного надзора.

# 10. Влияние на продуктовую и техническую архитектуру

ГЛАВНОЕ Это усиление Модуля 4, а не новая архитектура. Для MVP желательно не создавать новые top-level entities, а собрать vertical slice на уже утверждённых объектах и статусах.

| Новая продуктовая функция | Существующая основа | Правило реализации |
| --- | --- | --- |
| Карта качества этапа | Stage + Work Package + Task + Checklist Item | Template / read model; не обязательно новая сущность. |
| Контрольная точка | Task / Work Package | Атрибуты: requires_inspection, risk_class, gate_policy. |
| Требование evidence | Checklist Item + EvidenceItem | Тип, обязательность, формат, количество, инструкция. |
| Фотофакт / дефект | SiteObservation; Defect как подтип | Связь с местом, документом, задачей, baseline. |
| Проверка | Inspection | ACCEPTS_OR_REJECTS SiteTask / Deliverable. |
| Повторная приёмка | Новая Inspection + связь с Defect | История не перезаписывается. |
| Блокировка следующего этапа | Project Check / workflow gate | READY / CONDITIONAL / BLOCKED с reason code. |
| Допуск к оплате | Read model / approval status | Только рекомендация; платёжный сервис не входит. |
| Финальный пакет | Evidence Pack | История проекта, не автоматическое юридическое заключение. |

## Предлагаемый M4 vertical slice

| CONSTRUCTION RELEASE | ONE WORK PACKAGE | EVIDENCE REQUIREMENTS | READY FOR REVIEW | INSPECTION | DEFECT / REWORK | ACCEPTANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Что меняется в интерфейсе M4

| Поверхность | Изменение |
| --- | --- |
| Главный экран | Текущий этап, critical blockers, этапы к review, просроченные замечания, активная baseline. |
| Карточка этапа | Критерии, обязательные evidence, ответственные, статус готовности, решение проверки. |
| Карточка дефекта | Описание, criticality, место, evidence, ответственный, срок, re-check, history. |
| Client view | Понятный статус: можно продолжать / требуется исправление / требуется профессиональное решение. |
| Inspector view | Пакет проверки: актуальная версия, checklist, evidence, открытые вопросы, полномочия. |

## Что не трогать сейчас

M1 workflow, пока он не доказан end-to-end.

Публичное позиционирование как уже работающего контроля ремонта.

Marketplace, lead matching, escrow, платежи и страхование.

Автоматическую нормативную экспертизу и автоматическое принятие этапа.

Масштабную библиотеку всех строительных стандартов до узкого пилота.

# 11. Роль AI и жёсткие ограничения

| AI может | Результат |
| --- | --- |
| Проверка полноты | Все ли обязательные материалы загружены. |
| Проверка версии | Не ведётся ли работа по устаревшему пакету. |
| Визуальное сравнение | Явные расхождения расположения, материалов, геометрии или отделки с проектом. |
| Классификация | Тип дефекта, критичность как предложение, предполагаемый ответственный. |
| Связи и impact | Какие документы, помещения и следующие работы могут быть затронуты. |
| Сводка | Краткий отчёт клиенту и пакет вопросов проверяющему. |
| Поиск пропусков | Каких замеров, актов или ракурсов не хватает. |

| AI не имеет права | Почему |
| --- | --- |
| Принять этап самостоятельно | Требуется уполномоченный человек. |
| Подтвердить нормативное соответствие | Без профессионального review запрещено. |
| Определить скрытую прочность или герметичность по фото | Нужны испытания, приборы или выезд. |
| Утвердить изменение проекта | Только через ChangeRequest, Impact Assessment и human approval. |
| Назвать ущерб и ответственность окончательно | Это договорная, техническая и юридическая оценка. |
| Скрыть неопределённость | Любое сомнение должно маркироваться и эскалироваться. |

ПРАВИЛЬНАЯ РОЛЬ AI AI не заменяет инспектора. Он превращает хаотичные фото и сообщения в проверяемый пакет, находит пропуски и направляет внимание специалиста туда, где риск выше.

# 12. Коммерческая упаковка и партнёрская модель

## Предлагаемые продуктовые пакеты

| Пакет | Состав | Модель оплаты | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| RemHaos Core | Проектная память, версии, решения, документы, execution workspace. | Подписка студии / компании | Базовый продукт |
| Quality Control Pack | Контрольные точки, evidence, дистанционный review, defect workflow, отчёт. | Оплата за проект / этап | ГИПОТЕЗА |
| On-site Inspection | Выезд партнёра на критические точки по отдельному заданию. | Оплата за выезд / пакет | ГИПОТЕЗА |
| Partner Edition | Передача клиента после сделки, co-branded portal, статусы и отчётность партнёру. | B2B договор / referral | ГИПОТЕЗА |

## B2B2C-канал

| ПОКУПКА КВАРТИРЫ | АГЕНТ / ЗАСТРОЙЩИК | REMHAOS PROJECT | ДИЗАЙН + ДОКУМЕНТЫ | ИСПОЛНЕНИЕ | ПОЭТАПНАЯ ПРИЁМКА | ГОТОВЫЙ ОБЪЕКТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Партнёр | Ценность | Граница |
| --- | --- | --- |
| Агентство недвижимости | Дополнительный after-sale сервис, удержание доверия после сделки, потенциальное вознаграждение. | Не обязано строить собственный ремонтный отдел. |
| Застройщик | Опция для квартир без отделки или меблировки; прозрачный post-sale путь клиента. | Не требуется объявлять RemHaos подрядчиком застройщика. |
| Дизайн-студия | Стандартизованный авторский контроль, меньше хаотичных выездов и переписки, доказательство работы. | Сохраняет профессиональные полномочия. |
| Технадзор / инспектор | Поток заданий, структурированный пакет проверки, отчёты и повторные осмотры. | Работает по отдельному профессиональному договору. |
| Подрядчик | Понятные критерии, меньше субъективных споров, быстрее закрытие этапов. | Не получает автоматическую «гарантию качества» от RemHaos. |

ВАЖНО ДЛЯ ЭКОНОМИКИ Комплектация, комиссии поставщиков и подбор подрядчиков могут быть отдельными будущими коммерческими направлениями, но их нельзя незаметно включить в это обновление: действующий контракт прямо исключает marketplace и закупочную ERP. Сначала доказывается контроль качества, затем обсуждается расширение.

# 13. Инвестиционная логика и защитимость

| Защитимый элемент | Почему это важно |
| --- | --- |
| Сквозная проектная правда | RemHaos связывает бриф, решения, чертежи, спецификации, baseline, фактические работы и приёмку. Отдельное приложение технадзора обычно видит только площадку. |
| Структурированная evidence history | Ценность не в хранении фотографий, а в связи доказательства с версией, задачей, решением, проверяющим и результатом. |
| Human-in-the-loop | AI повышает производительность проверки, но полномочия остаются у людей. Это снижает риск ложных обещаний. |
| Библиотека стандартов | Со временем студии и партнёры накапливают проверенные шаблоны контрольных точек, причин переделок и evidence requirements. |
| Ранний канал входа | Партнёрство с агентствами и застройщиками позволяет подключать клиента до хаотичного выбора подрядчиков. |
| Данные исполнения | После достаточного объёма проверенных проектов можно анализировать причины переделок, задержки и повторяемость дефектов. До этого прогнозы запрещены. |

## Что не является moat

Сам по себе доступ к большой языковой модели.

Обычная форма загрузки фотографий.

Каталог подрядчиков без проверяемой истории работы.

Маркетинговая фраза «AI контролирует ремонт».

Большое количество чек-листов, если они не связаны с проектной версией и реальной приёмкой.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФОРМУЛА RemHaos превращает проектную документацию из статичного результата в управляемый контракт исполнения: что разрешено делать, по какой версии, что доказано, кто принял и что должно быть исправлено до следующего дорогого шага.

# 14. MVP, пилот и последовательность реализации

ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ ДОБАВЛЯТЬ В ТЕКУЩИЙ SPRINT 1 Текущий execution brief запрещает разработку M2–M4 UI и требует сначала доказать M1 и Platform Foundation. Новая идея должна стать discussion addendum и будущим vertical slice, а не внезапным разворотом разработки.

| Этап | Scope | Что должно быть доказано |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 — Concierge validation | 3–5 реальных проектов; ручные контрольные карты, guided evidence, независимый review; без нового публичного обещания. | Доказать спрос, поведение подрядчиков, стоимость проверки, типы дефектов и юридические границы. |
| Phase 1 — M4 vertical slice | Один Work Package end-to-end: baseline → checklist → evidence → inspection → defect → re-check → acceptance. | Доказать техническую модель и audit trail. |
| Phase 2 — AI pre-check | Полнота evidence, version check, визуальные расхождения, сводка специалисту. | Измерить точность, false positives/negatives и экономию времени. |
| Phase 3 — Partner delivery | Кабинет агентства / застройщика, назначение инспектора, co-branded status. | Доказать канал B2B2C и повторяемую экономику. |
| Phase 4 — Scale decisions | Платёжные статусы, procurement links, рейтинги, аналитика переделок. | Только после отдельных OWNER DECISIONS и данных. |

## Минимальный пилотный сценарий

Один реальный проект и одна действующая baseline.

Один подрядчик, один дизайнер, один технический проверяющий и один клиент.

Три контрольные точки с разным риском: одна визуальная, одна скрытая, одна финальная.

Для каждой точки: критерии, evidence, решение, дефект, исправление и повторная проверка.

Финальный Evidence Pack и интервью всех участников.

Без marketplace, платежей, страхования, рейтинга и громкой публичной продажи.

## Гейт перехода к разработке

| Gate | Условие | Статус |
| --- | --- | --- |
| G1 | M1 + Platform Foundation доказаны по текущим acceptance criteria. | Обязательный |
| G2 | Не менее трёх concierge-проектов завершены с полной evidence history. | Рекомендуемый |
| G3 | Определена модель ответственности и договор профессиональной проверки. | Обязательный |
| G4 | Есть подтверждённая готовность платить хотя бы у одной целевой стороны. | Обязательный |
| G5 | Утверждён узкий M4 vertical slice без новых top-level entities, если они не нужны. | Обязательный |

# 15. Метрики доказательства

| Метрика | Что показывает |
| --- | --- |
| Evidence completeness rate | Доля контрольных точек с полным обязательным пакетом. |
| Critical-before-cover rate | Доля критических скрытых работ, проверенных до закрытия. |
| First-pass acceptance rate | Доля этапов, принятых без повторной переделки. |
| Defect closure time | Среднее время от фиксации до подтверждённого закрытия. |
| Reopened defect rate | Доля замечаний, которые пришлось открыть повторно. |
| Baseline compliance | Доля работ, выполненных по подтверждённой актуальной версии. |
| Review turnaround | Время от READY_FOR_REVIEW до решения. |
| Inspector time per accepted stage | Трудозатраты профессиональной проверки. |
| AI precision / recall on pilot labels | Точность выявления пропусков и видимых расхождений на размеченном наборе. |
| Dispute rate | Количество споров о факте выполнения и приёмке. |
| Willingness to pay | Кто и сколько готов платить: клиент, студия, подрядчик, агентство или застройщик. |

До пилота не фиксируются красивые проценты экономии, сокращения переделок или роста маржи. Любая такая цифра сейчас была бы не аналитикой, а интерьерной визуализацией бизнес-модели.

# 16. Основные возражения и честные ответы

| Возражение | Ответ |
| --- | --- |
| «AI не может проверить качество ремонта» | Верно. AI не принимает работу. Он проверяет комплектность, версию, видимые расхождения и готовит пакет человеку. |
| «Фото можно подделать» | Верно. Guided capture, история, случайные запросы и выезды снижают риск, но не устраняют его. |
| «Зачем RemHaos, если можно нанять технадзор?» | Технадзор проверяет объект. RemHaos связывает проверку с проектными решениями, версиями, изменениями, бюджетом, сроками и последующими задачами. |
| «Кто отвечает за ошибочную приёмку?» | Профессиональная сторона по отдельному договору и в пределах задания. RemHaos отвечает за workflow, данные, права и audit trail. |
| «Подрядчик не будет загружать всё это» | Значит, процесс слишком тяжёлый или нет коммерческого стимула. Пилот должен измерить минимальный evidence pack и привязать его к закрытию этапа. |
| «Это сервис, а не SaaS» | На старте — гибрид. Платформа стандартизирует и масштабирует процесс; профессиональные проверки остаются сервисом партнёров. |
| «Это отвлечёт команду от текущего продукта» | Не должно. До OWNER GATE это документ и concierge-пилот, а не команда Codex, которой снова бросили ещё один континент функций. |
| «Это marketplace подрядчиков?» | Нет. Подрядчика можно приглашать в проект; подбор, рейтинг и lead matching требуют отдельного решения. |
| «Можно ли включить контроль в оплату ремонта?» | Сначала только статус допуска к оплате. Проведение денег и escrow — отдельный юридический и продуктовый контур. |

# 17. Риски и решения владельца

| ID | Решение | Что требуется определить | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| D-QC-01 | Публичное имя функции | «Контроль ремонта», «Поэтапная приёмка» или другое. | OWNER DECISION |
| D-QC-02 | Операционная модель | Platform-only или managed service через партнёров. | OWNER DECISION |
| D-QC-03 | Ответственность | Кто подписывает профессиональное заключение, страхование и предел задания. | ЮРИДИЧЕСКИЙ GATE |
| D-QC-04 | Допуск к оплате | Информационная рекомендация или реальная платёжная блокировка. | OWNER DECISION |
| D-QC-05 | Контрольные стандарты | Кто утверждает шаблоны и как они версионируются. | PROFESSIONAL GATE |
| D-QC-06 | Партнёрская сеть | Критерии допуска, обучение, аудит, конфликт интересов. | OWNER DECISION |
| D-QC-07 | Дистрибуция | Агентства / застройщики как канал сейчас или после доказанного M4. | OWNER DECISION |
| D-QC-08 | Pricing | Кто платит и за какую единицу результата. | PILOT EVIDENCE |
| D-QC-09 | Evidence privacy | Геолокация, лица, документы, хранение и доступ. | LEGAL / SECURITY GATE |
| D-QC-10 | Roadmap | Когда разрешён M4 vertical slice относительно M1–M3. | OWNER DECISION |

## Реестр основных рисков

| Риск | Сценарий | Контроль |
| --- | --- | --- |
| Юридический | Пользователь воспримет RemHaos как гаранта качества. | Точные договоры, role labels, scope of inspection, запрет абсолютных обещаний. |
| Операционный | Выезды сделают модель дорогой и немасштабируемой. | Remote-first + risk-based visits + партнёрская сеть. |
| Продуктовый | Подрядчики не будут соблюдать evidence workflow. | Минимальные задания, мобильный capture, связь с закрытием этапа. |
| AI-риск | Ложные выводы создадут ненужные переделки или пропустят дефект. | Human gate, confidence, audit, benchmark на пилотных данных. |
| Репутационный | Публичные claims опередят реальную готовность. | Discussion draft, закрытый pilot, truth-first public contract. |
| Стратегический | Команда распылится между M1–M4 и партнёрскими продажами. | Architecture freeze и последовательные owner gates. |

# 18. Рекомендуемое решение

| № | Решение |
| --- | --- |
| 1 | Принять идею как усиление Product Contract М4 для обсуждения, но не как утверждённую разработку. |
| 2 | Сохранить текущую архитектуру M1–M4 и не создавать отдельный модуль технадзора. |
| 3 | Не менять Sprint 1. Сначала закрыть текущий Platform Foundation / M1 gate. |
| 4 | Провести concierge-пилот на 3–5 проектах с тремя типами контрольных точек. |
| 5 | Для пилота выбрать модель: RemHaos управляет workflow, независимый партнёр оказывает профессиональную проверку. |
| 6 | Реализовать первый M4 vertical slice только после подтверждения ответственности, WTP и операционной работоспособности. |
| 7 | Не включать marketplace, комплектацию, комиссии поставщиков, escrow и гарантии в тот же scope. |

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАТУС CONCEPT APPROVED FOR VALIDATION / DEVELOPMENT NOT AUTHORIZED Идея достаточно сильна, чтобы войти в официальный roadmap М4 и пройти concierge-проверку. Она недостаточно доказана, чтобы прямо сейчас менять текущий спринт или обещать клиентам автоматический контроль качества ремонта.

# 19. Формулировки для разных аудиторий

## Для критика

«Мы не утверждаем, что AI способен принять скрытые работы по фотографии. RemHaos задаёт обязательный evidence pack, проверяет версии и пропуски, направляет профессиональному специалисту и не позволяет бесследно закрыть замечание или продолжить работу по устаревшему проекту.»

## Для инвестора

«RemHaos соединяет проектную правду с исполнением. Каждый этап связан с действующей baseline, доказательствами, профессиональным решением, дефектами и повторной приёмкой. Защитимость создают Project Graph, evidence history, стандарты и канал раннего входа через партнёров, а не доступ к очередной LLM.»

## Для агентства или застройщика

«После сделки вы не бросаете клиента один на один с ремонтом и не строите собственный строительный отдел. Клиент получает управляемый проект, понятные этапы, проверку критических работ и прозрачный статус до готового объекта.»

## Для дизайн-студии

«Авторский надзор перестаёт быть серией хаотичных поездок и сообщений. RemHaos показывает, что нужно проверить, по какой версии, какие доказательства обязательны, какие замечания открыты и что изменилось после согласования.»

## Для клиента

«Вы видите не просто фотографии ремонта. Вы видите, что проверено, кем принято, что нужно исправить и почему следующий этап или оплата пока не подтверждены.»

# Приложение A. Пример контрольной точки

## Гидроизоляция санузла — иллюстративный сценарий

| Элемент | Содержание |
| --- | --- |
| Вход | Актуальный лист, спецификация материала, зона санузла, ответственный подрядчик, критерии проверки. |
| Обязательный evidence | Общий вид; углы и примыкания; проходы труб; упаковка и маркировка материала; подтверждение слоёв; видео/акт испытания. |
| AI-предпроверка | Проверяет комплектность, связь с правильной зоной и версией, наличие обязательных ракурсов, явные пропуски. |
| Профессиональный review | Проверяет технологию и результаты испытания в пределах квалификации и задания. |
| Результат | ACCEPTED / ACCEPTED_WITH_COMMENTS / REWORK_REQUIRED / REJECTED. |
| Если найден дефект | Карточка дефекта → ответственный → срок → evidence исправления → повторная Inspection. |
| Gate | Укладка плитки не подтверждается до приёмки или формально зафиксированного исключения уполномоченным лицом. |

ЧТО ВИДИТ КЛИЕНТ Гидроизоляция: требуется исправление. Причина: отсутствует подтверждение испытания и не приняты примыкания у двух выводов. Ответственный: подрядчик. Срок: установлен. Следующий этап: заблокирован до повторной проверки.

# Приложение B. Предлагаемый минимальный data contract

| Объект | Минимальные поля / атрибуты |
| --- | --- |
| Work Package | id, stage_id, baseline_id, responsible_id, risk_class, status, gate_policy |
| Checklist Item | criterion, evidence_type, required, instruction, professional_role_required |
| Evidence Item | source, file, captured_at, captured_by, task_id, baseline_id, version, metadata, status |
| Inspection | reviewer_id, reviewer_role, scope, checklist_version, decision, comments, inspected_at |
| Defect / SiteObservation | location, description, severity, evidence, responsible_id, due_at, status |
| Re-check | inspection_id, defect_id, evidence_version, decision, closed_by, closed_at |
| Gate result | READY / CONDITIONAL / BLOCKED; reason_code; responsible; next_action; due_at |

Это proposal mapping, а не утверждённая миграция. Перед кодом требуется repository-grounded audit и сверка с актуальным Entity Catalog.

# Приложение C. Граница публичного обещания

| Категория | Формулировка |
| --- | --- |
| Можно обещать | Поэтапный контроль; обязательные доказательства; профессиональные human gates; фиксацию и сопровождение дефектов; прозрачную историю версий и решений. |
| Нельзя обещать без доказательств | Снижение стоимости ремонта на конкретный процент; полное отсутствие переделок; точное прогнозирование задержек; автоматическое выявление всех дефектов. |
| Нельзя обещать вообще в текущей модели | Гарантию физического качества; нормативную безопасность без специалиста; компенсацию ущерба; автоматическую техническую приёмку AI; юридическое разрешение споров. |

## Предлагаемая финальная формула

REMHAOS QUALITY CONTROL Не переходите к следующему дорогому этапу вслепую. RemHaos показывает, что выполнено по актуальному проекту, какие доказательства получены, кто проверил работу, какие замечания открыты и что должно быть исправлено до продолжения.

# Основание документа

| Источник | Дата | Использование |
| --- | --- | --- |
| REMHAOS_BRAND_DECISION_ ADDENDUM_A3_V1_0.md | 28.07.2026 | Фиксация бренда RemHaos; архитектура и четыре модуля не меняются. |
| ARCHIDOM_CHARTER_ v0.5_CANONICAL.md | 27.07.2026 | Product Contract, роли, scope, пилотные gates и ограничения. |
| ARCHIDOM_PLATFORM_ ARCHITECTURE_v1.1.md | 27.07.2026 | Project Graph, AI orchestration, M1–M4 и human approvals. |
| ARCHIDOM_MODULE_4_ FINAL_ARCHITECTURE.md | 23.07.2026 | Execution workflow, evidence, inspection, defects, punch list и границы ответственности. |
| ARCHIDOM_READINESS_ MATRIX_v1.csv | 27.07.2026 | M4 зафиксирован как TARGET_ONLY; текущая реализация не доказана. |
| Текущее обсуждение | 04–05.08.2026 | Гипотеза поэтапной проверки качества, трёх уровней review и партнёрского канала. |

ФИНАЛЬНЫЙ СТАТУС ДОКУМЕНТА DISCUSSION DRAFT v0.1 Допустимо использовать для критики, инвестиционного обсуждения и переговоров с партнёрами. Недопустимо передавать в разработку как execution brief или публиковать как описание уже работающего функционала без отдельного OWNER DECISION.